## Slide 1: Evaluación Sumativa II
Daniel Soto Correa.
https://github.com/DanSotoC/Evalucion2

## Slide 2: Historias de usuario
Se necesita la creación de un formulario de registro de usuarios y productos con validaciones para ser agregados al sistema.
Se necesita la visualización de los registro de usuarios y productos almacenados en el sistema.
Se necesita la creación de una vista que contenga todos los productos a comprar por el usuario
Se necesita la implementación de un login de usuario.

## Slide 3: Requerimientos solicitados:
Utilizar MVC y Bootstrap para el diseño.
Dentro del formulario usuario se deben considerar los siguientes campos al registrar al usuario:
Nombre
Apellido
Rut
Email
Contraseña
Dentro del formulario producto se deben considerar los siguientes campos al registrar al usuario:
Nombre
Descripción
Precio

## Slide 4: Backlog inicial
Se divide el proyecto de la siguiente manera, según los requisitos:
  Crear formulario de registro de usuario y producto
  Agregar diseño con Bootstrap
  Crear los Modelos, Vistas, Controladores, Servicios y Repositorios acordes a la problemática.
  Realizar validaciones para cada dato recibido en UsuarioController() y ProductoController()
  Implementación vista de compra
  Realización del Login
Estimación del Backlog Inicial
  60 min por formulario – Realizada dentro del tiempo
  10 min – Realizada dentro del tiempo
  30 min – Realizada dentro del tiempo
  25 min – Realizada dentro del tiempo
  60 min – Tarea incompleta

## Slide 5: Sprint Planning - Sprint 1
El equipo de desarrollo se encargo de priorizar las tareas propuestas en el backlog, el objetivo principal es lograr recibir los datos en el controlador de usuario/producto y realizar las validaciones necesarias para cumplir con la entrega en la fecha estimada.

## Slide 6: Desarrollo del Sprint - Daily Meeting.
Status general del equipo
Revisión de actividades para el día de hoy
Discusión sobre Bloqueos
Plan de trabajo para el día
Resolución de Conflictos o Problemas

## Slide 7: Desarrollo del Sprint - Retrospective.
¿Que estuvo bien?
Trabajo Modularizado / Cumplimiento Formularios Usuarios y Productos
¿Qué estuvo mal?
Faltas en la implementación de la visualización final del carro de compra.
Por consiguiente en reuniones con el Product Owner se conversara la factibilidad de extender los plazos de entrega del primer Sprint, abarcando una mayor cantidad de requerimientos acordados, al mismo tiempo se dejo un pequeño avance del modulo resultante en el repositorio con el objetivo de consultar con el experto en el Framework sobre las relaciones que fallaron.